Website đặt vé xe khách  
-Tuần 1: Giao diện đăng nhâp, đăng ký tài khoản role vào layout user và admin, lưu session

-Tuần 2: Xử lý Giao diện trang chủ, tìm chuyến xe, admin quản lý tuyến xe

- Tuần 3: Xử lý chọn ghế ngồi, và lưu thông tin chuyến đi

- Tuần 4: Xử lý quản lý chuyến xe bên giao diện admin và hoàn tất quá trình đặt vé ( Có thể có thanh toán online)

- Tuần 5: Xử lý các giao diện lịch trình và tra cứu vé

- Tuần 6: Xử lý trang liên hệ và thêm trang trí khuyến mãi cho trang chủ

- Tuần 7: Xử lý lưu session của admin và các quản lý liên quan đến cơ sở dữ liệu

- Tuần 8: Xử lý thống kê doanh thu và những gì còn thiếu cần bổ sung

- Tuần 9: Tổng hợp và hoàn tất

- Tuần 10 đến 12 : Xem xét và viết báo cáo ( Có hỗ trợ viết báo cáo, sơ đồ use của các chức năng, erd,…  
\* Có thể thêm 3 bảng : Nhân viên, phản hồi ý kiến KH, Thanh toán onl